## Slide 1
FASE | FORMÅL | HOVEDAKTIVITER | ROLLER | DOKUMENTER | GODKENDELSER
PRE-PROJEKT |  |  |  |  | 
FORBEREDELSE | At sikre at projektet er levedygtigt og forankret samt at projektet får en god start. | Udarbejdelse af kommissorium Ansvaret for udarbejdelse placeres i den relevante forvaltning. Det er direktionen, en direktør eller en afdelingschef, der beslutter, om der skal udarbejdes et kommissorium. | Projektejer Projektleder | Kommis-sorium | Projektet godkendes af PE og planlægningen kan igangsættes.
PLANLÆGNING | At analysere og gennemtænke projektet samt lave en robust plan. | Udarbejdelse af projektplan. Punkter i projektplanen uddybes og suppleres af relevante analyser. Projektorganisationen etableres endeligt, herunder allokeres ressourcer | Projektleder Projektgruppe Specialister kan inddrages | Projektplan | Projektplanen godkendes af styregruppe og projektet kan starte gennemførelsen
GENNEMFØRELSE | At udføre projektet inden for rammerne og evt. håndtere ændringer proaktivt. | Arbejde i projektets opgaver Tæt opfølgning på deadlines, tid og økonomi. Monitorering af interessenter og risici. Afhængig af projektets omfang kan fasen opdeles i flere delfaser. Evt. ændringer godkendes af styregruppe. Statusmøder med styregruppe. | Projektejer Projektleder Projektgruppe | Status-rapport | Evt. plan for overgang til drift og forankring godkendes af styregruppe
AFSLUTNING | At afslutte projektet formelt samt sikre en evt. overdragelse og forankring. | Udarbejdelse af slutevaluering Formidling af projektets resultater Udarbejdelse af eventuelt slutregnskab og driftsøkonomi efter projektperioden. Forankring og overdragelse af projektets resultater til de afdelinger/aktører, der skal anvende projektets resultater fremadrettet | Projektejer Projektleder Projektgruppe | Evaluering | Godkendelse af projektets ”produkter”. Projektet skal godkendes til nedlukning